Historias de Usuario — Construcción de la aplicación

Tablero de Indicadores · Panadería San Nicolás (pan trenza)

Proyecto de Aula 2026-2 · Gerencia de Proyectos · Metodología Scrum

Estas historias describen cómo se construye la aplicación desde cero hasta el prototipo final. Cada historia agrega una parte concreta del producto y queda como un commit en el repositorio, en la fecha real en que se hace: así el historial de Git muestra la aplicación creciendo historia por historia.

Redacción. Las historias de la base técnica (estructura, plantilla, datos simulados y pruebas) se escriben desde el equipo de desarrollo o QA; las historias de lo que ve y usa la panadería se escriben desde el administrador de la panadería, que es el usuario del tablero.

Datos. Los datos son simulados con autorización del docente (Docs/Supuestos_Simulacion.md): la panadería no tiene registros digitales del proceso. La aplicación no depende de ellos: genera el tablero con cualquier libro que tenga la estructura de la plantilla, como el que entregará el docente en la sustentación.

# Hitos del producto

| Hito | Historia | Fecha | Qué incluye |
| --- | --- | --- | --- |
| Prototipo v0 | HU-06 | martes 27 oct. | Carga el Excel, reconoce y valida las tablas y muestra el OEE del horno con A, R y Q. Publicado en Google Apps Script. |
| Prototipo final | HU-16 | jueves 29 oct. | Los cuatro indicadores de las fichas con semáforo, filtros, gráficos, hallazgos, exportación y manual. Probado con un archivo distinto (HU-15). |

# Escala de estimación

Las historias se estiman en puntos con la secuencia de Fibonacci (1, 2, 3, 5, 8, 13), que refleja la complejidad, el esfuerzo y la incertidumbre de cada historia.

| Puntos | Referencia de esfuerzo |
| --- | --- |
| 1 | Trivial, menos de 1 hora |
| 2 | Simple, pocas horas |
| 3 | Pequeña, medio día |
| 5 | Media, alrededor de 1 día |
| 8 | Grande, 2 a 3 días |
| 13 | Muy grande; conviene dividirla |

# Resumen del backlog

| ID | Historia | Tipo | Responsable | Prioridad | Sprint | Puntos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-01 | Crear la estructura y la arquitectura de la aplicación | Técnica | Iván Santiago | Alta | Sprint 2 | 3 |
| HU-02 | Diseñar la plantilla de Excel y el diccionario de datos | Técnica | Juan José | Alta | Sprint 2 | 2 |
| HU-03 | Simular un mes de datos del proceso | Técnica | María Camila | Alta | Sprint 2 | 5 |
| HU-04 | Cargar el libro de Excel | Usuario | Juan José | Alta | Sprint 2 | 3 |
| HU-05 | Reconocer las tablas y validar los datos | Usuario | Iván Santiago | Alta | Sprint 2 | 5 |
| HU-06 | Ver el OEE del horno (prototipo v0) | Usuario | Iván Santiago | Alta | Sprint 2 | 8 |
| HU-07 | Medir el SLA de pedidos (OTIF) | Usuario | Juan José | Alta | Sprint 3 | 3 |
| HU-08 | Medir el % de producto no vendido | Usuario | Juan José | Alta | Sprint 3 | 3 |
| HU-09 | Medir la productividad de mano de obra | Usuario | Juan José | Media | Sprint 3 | 3 |
| HU-10 | Ver el semáforo y ajustar las metas | Usuario | Juan José | Alta | Sprint 3 | 3 |
| HU-11 | Filtrar por fechas, turno y equipo | Usuario | Iván Santiago | Media | Sprint 3 | 3 |
| HU-12 | Ver los gráficos del tablero | Usuario | Iván Santiago | Media | Sprint 3 | 5 |
| HU-13 | Leer los hallazgos automáticos | Usuario | Juan José | Media | Sprint 3 | 3 |
| HU-14 | Exportar e imprimir el tablero | Usuario | Juan José | Baja | Sprint 3 | 2 |
| HU-15 | Probar la aplicación con un archivo distinto | Técnica | María Camila | Alta | Sprint 3 | 5 |
| HU-16 | Publicar el prototipo final | Usuario | Iván Santiago | Alta | Sprint 3 | 3 |
|  | Total |  |  |  |  | 59 |

# Orden de construcción

| Cuándo | Historias | Resultado |
| --- | --- | --- |
| Sprint 2 · martes 27 oct. | HU-01 a HU-06 | De un repositorio vacío al prototipo v0: estructura, plantilla, datos simulados, lectura del Excel, validación y OEE del horno publicado en Apps Script. |
| Sprint 3 · miércoles 28 oct. | HU-07 a HU-11 | SLA de pedidos, % no vendido, productividad de mano de obra, semáforos y filtros. |
| Sprint 3 · jueves 29 oct. | HU-12 a HU-16 | Gráficos, hallazgos, exportación, prueba con un archivo distinto y prototipo final publicado. |

Cada historia depende de la anterior: se construyen en orden y cada una se integra a main antes de empezar la siguiente.

Definición de terminado: cumple sus criterios de aceptación; el código está en main por Pull Request con el commit de la historia; las pruebas automáticas pasan (npm test, desde HU-04); QA la probó y registró el resultado. Solo entonces la tarjeta pasa a «Terminado» en Trello.

# Historias de usuario

## HU-01 · Crear la estructura y la arquitectura de la aplicación

| Historia de usuario | Como equipo de desarrollo, necesitamos crear la estructura del repositorio y la página base de la aplicación con sus dos módulos, para construir sobre ella las demás historias y tener todo el código versionado desde el primer día. |
| --- | --- |
| Tipo | Técnica (base de la aplicación) |
| Descripción | - Definir la arquitectura: aplicación web de cliente puro (HTML, CSS y JavaScript) que lee el Excel en el navegador; Google Apps Script solo entrega la página (carpeta Backend/). - Documentar la elección de la tecnología con la matriz de costo, licencias, curva de aprendizaje, dependencia del proveedor y sostenibilidad (Docs/Decisiones_Tecnicas.md). - Crear Frontend/index.html con la barra superior y los módulos Tablero y Cargar datos, la hoja de estilos y app.js con la navegación. - Crear Backend/Code.gs (doGet), appsscript.json y el script construir_index.py que arma el Index.html para Apps Script a partir de Frontend/. - Corregir el README: la app no usa Google Sheets. |
| Criterios de aceptación | CA1. El repositorio tiene las carpetas Frontend/, Backend/ y Docs/ con el código de esta historia. CA2. Al abrir Frontend/index.html se ven los módulos Tablero y Cargar datos y se puede pasar de uno a otro. CA3. Docs/Arquitectura.md y Docs/Decisiones_Tecnicas.md explican la arquitectura y por qué se eligió la tecnología. CA4. El README describe la arquitectura real (sin Google Sheets). |
| Estimación | 3 puntos (Fibonacci) |
| Responsable | Iván Santiago (Desarrollador) · Revisa: María Camila (QA) |
| Prioridad | Alta |
| Sprint y fecha | Sprint 2 · martes 27 de octubre de 2026 |
| Evidencia en el repositorio | Rama: hu-01-estructura-y-arquitectura Commit: feat(HU-01): estructura de la app, navegación y base de publicación en Apps Script Archivos: - Backend/Code.gs - Backend/appsscript.json - Backend/construir_index.py - Docs/Arquitectura.md - Docs/Decisiones_Tecnicas.md - Frontend/css/styles.css - Frontend/index.html - Frontend/js/app.js - README.md |

## HU-02 · Diseñar la plantilla de Excel y el diccionario de datos

| Historia de usuario | Como equipo de desarrollo, necesitamos definir la plantilla de Excel con las tablas del proceso y su diccionario de datos, para que la aplicación y la panadería usen el mismo formato. |
| --- | --- |
| Tipo | Técnica (base de la aplicación) |
| Descripción | - Crear la plantilla Base_Panaderia_Indicadores con las hojas Dim_Producto, Dim_Turno, Dim_MotivoParo, Dim_Operario, Fact_Produccion, Fact_Paros, Fact_Pedidos, Fact_Ventas y Fact_ManoObra. - Dejar llenas las tablas Dim con los valores de los supuestos: PR_01 (22 min de horneado, 16 trenzas por tanda), T1 y T2 (480 min con 30 de descanso) y MP_01 a MP_08 con su exclusión S/N. - Escribir Docs/Diccionario_Datos.md: campo, tipo, unidad, regla de validación e indicadores con sus fórmulas. - Agregar en Cargar datos el botón «Descargar plantilla de Excel». |
| Criterios de aceptación | CA1. La plantilla tiene las 9 hojas con los encabezados del diccionario. CA2. Las tablas Dim traen los valores de los supuestos de simulación. CA3. El botón descarga la plantilla desde la aplicación. CA4. El diccionario documenta cada campo y las fórmulas de las fichas técnicas. |
| Estimación | 2 puntos (Fibonacci) |
| Responsable | Juan José (Desarrollador) · Revisa: María Camila (QA) |
| Prioridad | Alta |
| Sprint y fecha | Sprint 2 · martes 27 de octubre de 2026 |
| Evidencia en el repositorio | Rama: hu-02-plantilla-y-diccionario Commit: feat(HU-02): plantilla de Excel y diccionario de datos Archivos: - Docs/Diccionario_Datos.md - Frontend/datos/Base_Panaderia_Indicadores_plantilla.xlsx - Frontend/index.html |

## HU-03 · Simular un mes de datos del proceso

| Historia de usuario | Como QA, necesito un mes de datos simulados del proceso de pan trenza con los supuestos aprobados, para probar la aplicación mientras no haya registros reales de la panadería. |
| --- | --- |
| Tipo | Técnica (base de la aplicación) |
| Descripción | - La simulación está autorizada por el docente y sigue Docs/Supuestos_Simulacion.md. - Programar Simulacion/simular_datos.py: Montecarlo de los 22 días hábiles de septiembre de 2026 × 2 turnos, con Poisson, binomial, normal, lognormal, triangular y uniforme, semilla fija 2026. - Escribir en el libro una hoja «Verificacion» con los indicadores calculados por el script, independiente de la aplicación. - Generar Frontend/datos/Base_Panaderia_Indicadores_2026-09.xlsx y su versión para el botón de ejemplo (exportar_ejemplo.py). - Agregar en Cargar datos el botón «Descargar datos simulados». |
| Criterios de aceptación | CA1. El script genera el mismo archivo cada vez que se ejecuta con la misma semilla. CA2. El libro tiene la estructura de la plantilla y la hoja Verificacion (OEE 67,70 %, SLA 92,11 %, % no vendido 2,27 %, productividad 8,03). CA3. El archivo se declara como simulado con autorización del docente. CA4. El botón «Descargar datos simulados» funciona. |
| Estimación | 5 puntos (Fibonacci) |
| Responsable | María Camila (QA) |
| Prioridad | Alta |
| Sprint y fecha | Sprint 2 · martes 27 de octubre de 2026 |
| Evidencia en el repositorio | Rama: hu-03-datos-simulados Commit: feat(HU-03): simulación de Montecarlo de septiembre de 2026 Archivos: - Frontend/datos/Base_Panaderia_Indicadores_2026-09.xlsx - Frontend/datos/ejemplo-panaderia.js - Frontend/index.html - Simulacion/exportar_ejemplo.py - Simulacion/simular_datos.py |

## HU-04 · Cargar el libro de Excel

| Historia de usuario | Como administrador de la panadería, quiero arrastrar el libro de Excel a la aplicación, para que lea los datos sin tener que copiarlos a mano. |
| --- | --- |
| Tipo | De usuario (lo que ve la panadería) |
| Descripción | - Agregar la zona de carga (arrastrar o seleccionar) y el botón «Usar datos de ejemplo». - Leer el libro en el navegador con SheetJS 0.18.5 (Frontend/vendor/), sin enviarlo a ningún servidor. - Crear Frontend/js/lectura.js: convierte textos, números con coma decimal y fechas (también número de serie de Excel). - Mostrar las hojas leídas y sus filas. - Crear package.json y la primera prueba automática (Tests/lectura.test.js). |
| Criterios de aceptación | CA1. Al soltar un .xlsx la aplicación muestra sus hojas y número de filas. CA2. Un archivo que no es Excel muestra un mensaje de error claro. CA3. «Usar datos de ejemplo» carga el mes simulado. CA4. npm test pasa (3 pruebas). |
| Estimación | 3 puntos (Fibonacci) |
| Responsable | Juan José (Desarrollador) · Revisa: María Camila (QA) |
| Prioridad | Alta |
| Sprint y fecha | Sprint 2 · martes 27 de octubre de 2026 |
| Evidencia en el repositorio | Rama: hu-04-leer-excel Commit: feat(HU-04): leer el libro de Excel en el navegador Archivos: - Frontend/index.html - Frontend/js/app.js - Frontend/js/lectura.js - Frontend/vendor/xlsx.full.min.js - Tests/lectura.test.js - package.json |

## HU-05 · Reconocer las tablas y validar los datos

| Historia de usuario | Como administrador de la panadería, quiero que la aplicación reconozca las tablas de mi archivo y me diga qué filas tienen errores, para confiar en los datos antes de ver el tablero. |
| --- | --- |
| Tipo | De usuario (lo que ve la panadería) |
| Descripción | - Crear Frontend/js/modelo.js: reconoce cada tabla por los nombres de sus columnas (en español o inglés), no por el nombre de la hoja. - Validar cada fila (fechas, turnos, defectuosas ≤ producidas, horas válidas) y unir los hechos con las dimensiones. - La columna de máquina es opcional: si falta, todo se asigna al horno. - Mostrar en Cargar datos las tablas reconocidas, los conteos y las filas rechazadas con hoja, fila y motivo; botón «Quitar datos cargados». - Guardar el último archivo en el navegador (localStorage). |
| Criterios de aceptación | CA1. Con el archivo de septiembre reconoce las 9 tablas y 0 filas con errores. CA2. Reconoce la base del curso aunque las hojas cambien de nombre. CA3. Una tanda con defectuosas mayores que producidas aparece rechazada con su número de fila. CA4. npm test pasa (Tests/modelo.test.js). |
| Estimación | 5 puntos (Fibonacci) |
| Responsable | Iván Santiago (Desarrollador) · Revisa: María Camila (QA) |
| Prioridad | Alta |
| Sprint y fecha | Sprint 2 · martes 27 de octubre de 2026 |
| Evidencia en el repositorio | Rama: hu-05-reconocer-y-validar-tablas Commit: feat(HU-05): reconocer las tablas por sus columnas y validar filas Archivos: - Frontend/index.html - Frontend/js/app.js - Frontend/js/modelo.js - Tests/comun.js - Tests/datos-base-oee-curso.js - Tests/modelo.test.js |

## HU-06 · Ver el OEE del horno (prototipo v0)

| Historia de usuario | Como administrador de la panadería, quiero ver el OEE del horno con su disponibilidad, rendimiento y calidad apenas cargo el archivo, para saber cuánto de la capacidad del horno se aprovecha. |
| --- | --- |
| Tipo | De usuario (lo que ve la panadería) |
| Descripción | - Crear Frontend/js/indicadores.js: por turno, tiempo programado = duración − descanso − paros excluidos (MP_01, MP_02, MP_03, MP_08); tiempo operativo = programado − paros no planeados; tiempo ideal = unidades × 22 ÷ 16 min. - Disponibilidad, rendimiento, calidad y OEE; los consolidados suman tiempos y unidades antes de dividir. - Mostrar el tablero con las tarjetas OEE, A, R, Q y trenzas buenas al cargar el archivo. - Verificar contra la hoja Verificacion de la simulación y la hoja OEE de la base del curso. - Generar Backend/Index.html y publicar el prototipo v0 en Google Apps Script. |
| Criterios de aceptación | CA1. Con septiembre: OEE 67,7 % (A 89,9 %, R 78,6 %, Q 95,8 %). CA2. Con la base del curso: OEE 61,89 %. CA3. Con octubre (archivo no usado para desarrollar): OEE 71,1 % y 42 turnos. CA4. El prototipo v0 abre desde la URL /exec de Apps Script. CA5. npm test pasa (Tests/oee.test.js). |
| Estimación | 8 puntos (Fibonacci) |
| Responsable | Iván Santiago (Desarrollador) · Revisa: María Camila (QA) |
| Prioridad | Alta |
| Sprint y fecha | Sprint 2 · martes 27 de octubre de 2026 |
| Evidencia en el repositorio | Rama: hu-06-oee-horno-prototipo-v0 Commit: feat(HU-06): OEE del horno — prototipo v0 publicado en Apps Script Archivos: - Backend/Index.html - Frontend/index.html - Frontend/js/app.js - Frontend/js/indicadores.js - Tests/oee.test.js |

## HU-07 · Medir el SLA de pedidos (OTIF)

| Historia de usuario | Como administrador de la panadería, quiero saber qué porcentaje de pedidos se entregó a tiempo y completo, para medir el cumplimiento con los clientes. |
| --- | --- |
| Tipo | De usuario (lo que ve la panadería) |
| Descripción | - Un pedido cumple si la entrega es a la hora comprometida o antes y la cantidad entregada es al menos la pedida. - Tarjeta «SLA de pedidos (OTIF)» con pedidos a tiempo y completos de los totales. - Si el archivo no trae pedidos, la tarjeta muestra N/D y lo explica. |
| Criterios de aceptación | CA1. Con septiembre: SLA 92,1 % (70 de 76 pedidos). CA2. Un pedido entregado un minuto tarde o incompleto no cumple. CA3. npm test pasa (Tests/sla.test.js). |
| Estimación | 3 puntos (Fibonacci) |
| Responsable | Juan José (Desarrollador) · Revisa: María Camila (QA) |
| Prioridad | Alta |
| Sprint y fecha | Sprint 3 · miércoles 28 de octubre de 2026 |
| Evidencia en el repositorio | Rama: hu-07-sla-pedidos Commit: feat(HU-07): SLA de pedidos (OTIF) Archivos: - Frontend/js/app.js - Frontend/js/indicadores.js - Tests/sla.test.js |

## HU-08 · Medir el % de producto no vendido

| Historia de usuario | Como administrador de la panadería, quiero ver qué porcentaje de las trenzas buenas no se vendió, para ajustar la producción y reducir el desperdicio. |
| --- | --- |
| Tipo | De usuario (lo que ve la panadería) |
| Descripción | - % no vendido = (trenzas buenas − vendidas) ÷ trenzas buenas, por día. - Tarjeta «% no vendido» con las trenzas buenas sin vender. - Si el archivo no trae ventas, la tarjeta muestra N/D. |
| Criterios de aceptación | CA1. Con septiembre: 2,3 % (dato coherente con la simulación). CA2. Reconoce la tabla de ventas aunque la hoja tenga otro nombre. CA3. npm test pasa (Tests/no-vendido.test.js). |
| Estimación | 3 puntos (Fibonacci) |
| Responsable | Juan José (Desarrollador) · Revisa: María Camila (QA) |
| Prioridad | Alta |
| Sprint y fecha | Sprint 3 · miércoles 28 de octubre de 2026 |
| Evidencia en el repositorio | Rama: hu-08-porcentaje-no-vendido Commit: feat(HU-08): % de producto no vendido Archivos: - Frontend/js/app.js - Frontend/js/indicadores.js - Tests/no-vendido.test.js |

## HU-09 · Medir la productividad de mano de obra

| Historia de usuario | Como administrador de la panadería, quiero ver cuántas trenzas buenas se producen por hora-hombre, para evaluar el uso del personal por turno. |
| --- | --- |
| Tipo | De usuario (lo que ve la panadería) |
| Descripción | - Productividad = trenzas buenas ÷ horas trabajadas (Fact_ManoObra, solo operarios que asistieron). - Tarjeta con las horas-hombre del periodo. - Si no hay tabla de mano de obra, se calcula por operador con el tiempo de producción. |
| Criterios de aceptación | CA1. Con septiembre: 8,03 trenzas/h-h con 652,5 horas-hombre. CA2. npm test pasa (Tests/productividad.test.js). |
| Estimación | 3 puntos (Fibonacci) |
| Responsable | Juan José (Desarrollador) · Revisa: María Camila (QA) |
| Prioridad | Media |
| Sprint y fecha | Sprint 3 · miércoles 28 de octubre de 2026 |
| Evidencia en el repositorio | Rama: hu-09-productividad-mano-obra Commit: feat(HU-09): productividad de mano de obra Archivos: - Frontend/js/app.js - Frontend/js/indicadores.js - Tests/productividad.test.js |

## HU-10 · Ver el semáforo y ajustar las metas

| Historia de usuario | Como administrador de la panadería, quiero que cada indicador tenga el color de su ficha técnica y poder ajustar las metas, para identificar de inmediato lo que está fuera de meta. |
| --- | --- |
| Tipo | De usuario (lo que ve la panadería) |
| Descripción | - Límites por defecto de las fichas: OEE ≥ 65 / < 55; disponibilidad ≥ 90 / < 80; rendimiento ≥ 80 / < 70; calidad ≥ 95 / < 90; SLA ≥ 95 / < 90; % no vendido ≤ 10 / > 15; productividad ≥ línea base + 5 % / < línea base. - Panel «Metas» para cambiar los límites y la línea base; se guardan en el navegador. - Botón «Restaurar valores de las fichas». |
| Criterios de aceptación | CA1. Con septiembre el OEE se ve verde, la disponibilidad amarilla y el % no vendido verde. CA2. Al cambiar la meta del OEE a 70 la tarjeta pasa a amarillo y se conserva al recargar. CA3. npm test pasa (Tests/semaforo.test.js). |
| Estimación | 3 puntos (Fibonacci) |
| Responsable | Juan José (Desarrollador) · Revisa: María Camila (QA) |
| Prioridad | Alta |
| Sprint y fecha | Sprint 3 · miércoles 28 de octubre de 2026 |
| Evidencia en el repositorio | Rama: hu-10-semaforos-y-metas Commit: feat(HU-10): semáforos y metas de las fichas técnicas Archivos: - Frontend/index.html - Frontend/js/app.js - Frontend/js/indicadores.js - Tests/semaforo.test.js |

## HU-11 · Filtrar por fechas, turno y equipo

| Historia de usuario | Como administrador de la panadería, quiero filtrar el tablero por rango de fechas y turno, para comparar periodos y turnos. |
| --- | --- |
| Tipo | De usuario (lo que ve la panadería) |
| Descripción | - Filtros Desde, Hasta, Turno y, si el archivo trae varias máquinas, Equipo. - Todos los indicadores se recalculan con el filtro. - Con filtro de turno el % no vendido muestra N/D y explica que las ventas son diarias. |
| Criterios de aceptación | CA1. Del 7 al 11 de septiembre se ven 5 días y 10 turnos. CA2. Con el turno T1 se ven 22 turnos y el % no vendido en N/D. CA3. npm test pasa (Tests/filtros.test.js). |
| Estimación | 3 puntos (Fibonacci) |
| Responsable | Iván Santiago (Desarrollador) · Revisa: María Camila (QA) |
| Prioridad | Media |
| Sprint y fecha | Sprint 3 · miércoles 28 de octubre de 2026 |
| Evidencia en el repositorio | Rama: hu-11-filtros Commit: feat(HU-11): filtros por fechas, turno y equipo Archivos: - Frontend/index.html - Frontend/js/app.js - Frontend/js/indicadores.js - Tests/filtros.test.js |

## HU-12 · Ver los gráficos del tablero

| Historia de usuario | Como administrador de la panadería, quiero ver gráficos de la evolución y de las causas de pérdida, para entender por qué cambia el OEE. |
| --- | --- |
| Tipo | De usuario (lo que ve la panadería) |
| Descripción | - Gráficos con Chart.js 4.4.1: OEE por día con la meta, cascada de tiempo del horno, Pareto de paros no planeados, SLA y % no vendido por día, productividad por día y OEE por turno (y por equipo si hay varios). - El Pareto solo incluye paros no planeados. |
| Criterios de aceptación | CA1. Con septiembre se dibujan 6 gráficos sin errores. CA2. El Pareto queda ordenado de mayor a menor y su acumulado llega a 100 %. CA3. npm test pasa (Tests/graficos.test.js). |
| Estimación | 5 puntos (Fibonacci) |
| Responsable | Iván Santiago (Desarrollador) · Revisa: María Camila (QA) |
| Prioridad | Media |
| Sprint y fecha | Sprint 3 · jueves 29 de octubre de 2026 |
| Evidencia en el repositorio | Rama: hu-12-graficos Commit: feat(HU-12): gráficos del tablero Archivos: - Frontend/index.html - Frontend/js/app.js - Frontend/js/indicadores.js - Frontend/vendor/chart.umd.min.js - Tests/graficos.test.js |

## HU-13 · Leer los hallazgos automáticos

| Historia de usuario | Como administrador de la panadería, quiero leer en frases cortas lo más importante del periodo, para decidir sin tener que interpretar cada gráfico. |
| --- | --- |
| Tipo | De usuario (lo que ve la panadería) |
| Descripción | - Hallazgos: OEE frente a la meta, factor más bajo con su causa, motivos de paro que suman el 80 %, pedidos tarde e incompletos, % no vendido, productividad por turno, OEE por turno y día con menor OEE. |
| Criterios de aceptación | CA1. Con septiembre se muestran 8 hallazgos coherentes con las tarjetas. CA2. Cuando el filtro no deja registros, el panel lo dice. |
| Estimación | 3 puntos (Fibonacci) |
| Responsable | Juan José (Desarrollador) · Revisa: María Camila (QA) |
| Prioridad | Media |
| Sprint y fecha | Sprint 3 · jueves 29 de octubre de 2026 |
| Evidencia en el repositorio | Rama: hu-13-hallazgos Commit: feat(HU-13): hallazgos automáticos Archivos: - Frontend/index.html - Frontend/js/app.js |

## HU-14 · Exportar e imprimir el tablero

| Historia de usuario | Como administrador de la panadería, quiero exportar los indicadores por turno y guardar el tablero en PDF, para compartirlos en las reuniones. |
| --- | --- |
| Tipo | De usuario (lo que ve la panadería) |
| Descripción | - Exportar CSV con una fila por turno (tiempos, unidades, A, R, Q y OEE), separado por punto y coma y con coma decimal. - Imprimir / PDF con estilos de impresión. |
| Criterios de aceptación | CA1. El CSV abre en Excel con columnas separadas y decimales con coma. CA2. La impresión muestra tarjetas y gráficos sin los botones. |
| Estimación | 2 puntos (Fibonacci) |
| Responsable | Juan José (Desarrollador) · Revisa: María Camila (QA) |
| Prioridad | Baja |
| Sprint y fecha | Sprint 3 · jueves 29 de octubre de 2026 |
| Evidencia en el repositorio | Rama: hu-14-exportar-e-imprimir Commit: feat(HU-14): exportar CSV e imprimir el tablero Archivos: - Frontend/index.html - Frontend/js/app.js |

## HU-15 · Probar la aplicación con un archivo distinto

| Historia de usuario | Como QA, necesito verificar que la aplicación genera el tablero con un archivo que no se usó para desarrollarla, para asegurar que la demostración en vivo con el archivo del docente funcione. |
| --- | --- |
| Tipo | Técnica (base de la aplicación) |
| Descripción | - Generar octubre de 2026 con otra semilla (1029) y el festivo del 12 de octubre: Simulacion/Base_Panaderia_Indicadores_2026-10.xlsx. - Prueba automática que lee ese .xlsx con la misma librería de la app y compara con su hoja Verificacion (Tests/archivo-distinto.test.js). - Escribir Docs/Plan_Pruebas.md con las pruebas automáticas y los casos E1 a E11, y ejecutarlos en el navegador y en Apps Script. - Probar también la base del curso (Base_OEE_relacional.xlsx, 4 máquinas). |
| Criterios de aceptación | CA1. Con octubre: 42 turnos y los 7 indicadores iguales a la hoja Verificacion. CA2. Con la base del curso: OEE 61,9 % y gráfico por equipo. CA3. npm test: 33 pruebas aprobadas. CA4. Los casos E1 a E11 quedan registrados con su resultado. |
| Estimación | 5 puntos (Fibonacci) |
| Responsable | María Camila (QA) |
| Prioridad | Alta |
| Sprint y fecha | Sprint 3 · jueves 29 de octubre de 2026 |
| Evidencia en el repositorio | Rama: hu-15-pruebas-archivo-distinto Commit: test(HU-15): plan de pruebas y verificación con un archivo distinto (octubre) Archivos: - Docs/Plan_Pruebas.md - Simulacion/Base_Panaderia_Indicadores_2026-10.xlsx - Tests/archivo-distinto.test.js |

## HU-16 · Publicar el prototipo final

| Historia de usuario | Como administrador de la panadería, quiero abrir la versión final del tablero desde un enlace y tener un manual, para usarlo sin ayuda del equipo. |
| --- | --- |
| Tipo | De usuario (lo que ve la panadería) |
| Descripción | - Regenerar Backend/Index.html con todas las historias y publicar una nueva versión en Google Apps Script (la URL /exec no cambia). - Publicar también en GitHub Pages (index.html de la raíz redirige a Frontend/). - Escribir Docs/Manual_Usuario.md y completar el README con los enlaces. |
| Criterios de aceptación | CA1. La URL /exec abre la versión final y genera el tablero con el archivo de octubre. CA2. El enlace de GitHub Pages abre la misma aplicación. CA3. El manual explica cómo preparar los datos, generar y leer el tablero. |
| Estimación | 3 puntos (Fibonacci) |
| Responsable | Iván Santiago (Desarrollador) · Revisa: María Camila (QA) |
| Prioridad | Alta |
| Sprint y fecha | Sprint 3 · jueves 29 de octubre de 2026 |
| Evidencia en el repositorio | Rama: hu-16-prototipo-final Commit: feat(HU-16): prototipo final publicado en Apps Script y GitHub Pages; manual de usuario Archivos: - Backend/Index.html - Docs/Manual_Usuario.md - README.md - index.html |