HU-06 – BUSINESS CASE

Estudio de prefactibilidad y factibilidad

1. Propósito del estudio

Determinar si es viable desarrollar una aplicación para registrar y analizar información del proceso de fabricación de pan trenza, y comparar esta alternativa con la adquisición de una herramienta existente.

El análisis contempla la viabilidad técnica, económica, operativa, legal y social, además de los costos, beneficios esperados y criterios de éxito.

2. Alternativas analizadas

| Alternativa | Descripción |
| --- | --- |
| A – Desarrollar la aplicación | Construir una solución propia utilizando HTML, CSS y JavaScript en el frontend; Google Apps Script como backend; Google Sheets como almacenamiento y Google Apps Script Web App para el despliegue. |
| B – Comprar una herramienta existente | Adquirir o contratar una solución existente de gestión y monitoreo de producción que permita registrar datos, generar indicadores y consultar información. |

3. Viabilidad técnica

La alternativa de desarrollo es técnicamente viable porque utiliza tecnologías disponibles para el proyecto y permite construir una aplicación web conectada con Google Sheets.

| Recurso | Disponibilidad |
| --- | --- |
| HTML | Disponible |
| CSS | Disponible |
| JavaScript | Disponible |
| Google Apps Script | Disponible |
| Google Sheets | Disponible |
| Navegador web | Requerido |
| Conexión a Internet | Requerida |

Resultado: Viable técnicamente.

La alternativa de compra también es técnicamente posible, pero debe verificarse que la herramienta seleccionada permita adaptar sus funciones a las necesidades del proyecto.

4. Viabilidad económica

Los valores siguientes son estimaciones académicas para el Business Case y no corresponden a cotizaciones comerciales.

| Concepto | Desarrollar | Comprar |
| --- | --- | --- |
| Análisis y diseño | $400.000 | Incluido/configuración |
| Desarrollo / configuración | $1.800.000 | $800.000 |
| Pruebas y correcciones | $400.000 | Incluido/configuración |
| Implementación | $300.000 | $1.500.000 |
| Capacitación | $200.000 | $300.000 |
| Personalización | — | $700.000 |
| Costo inicial estimado | $3.100.000 | $3.300.000 |

Beneficio anual estimado para el análisis académico: $4.500.000.

Beneficio anual estimado – inversión inicial de desarrollo:

$4.500.000 − $3.100.000 = $1.400.000

5. Beneficios esperados

Centralización de la información de producción.

Registro organizado de los datos de cada lote.

Identificación de productos defectuosos.

Seguimiento de desperdicios.

Cálculo de indicadores.

Disponibilidad de información para analizar el proceso.

Apoyo a la identificación de oportunidades de mejora.

6. Viabilidad operativa

La solución es operativamente viable porque permite registrar y consultar información, registrar datos de producción y obtener indicadores desde una aplicación web. El acceso mediante navegador evita la necesidad de instalar un programa de escritorio.

Resultado: Viable operativamente.

7. Viabilidad legal

Se deben considerar el uso adecuado de las cuentas y servicios de Google, el control de acceso, la protección de la información registrada y el tratamiento adecuado de datos personales en caso de que sean registrados. Dentro del alcance académico no se identifica una restricción legal que impida el desarrollo, sujeto a la correcta gestión de la información y servicios utilizados.

Resultado: Viable legalmente.

8. Viabilidad social

Facilita el registro y consulta de información.

Mejora la disponibilidad de datos para apoyar decisiones.

Promueve un mejor aprovechamiento de los recursos.

Favorece la identificación de desperdicios y oportunidades de mejora.

Resultado: Viable socialmente.

9. Comparación: construir vs. comprar

| Criterio | Desarrollar | Comprar |
| --- | --- | --- |
| Costo inicial | $3.100.000 | $3.300.000 |
| Personalización | Alta | Depende del proveedor |
| Adaptación al proceso | Específica | Puede requerir configuración |
| Control sobre la solución | Alto | Depende del proveedor |
| Tiempo de implementación | Mayor | Potencialmente menor |
| Mantenimiento | Propio | Depende del proveedor |
| Suscripciones | No necesariamente | Posibles costos recurrentes |
| Escalabilidad | Depende del desarrollo | Depende de la herramienta |

10. Resultado del Business Case

El proyecto presenta viabilidad técnica, económica, operativa, legal y social dentro del alcance académico establecido. La alternativa de desarrollo permite construir una solución adaptada a las necesidades del proyecto utilizando tecnologías disponibles. La alternativa de compra también es posible, pero requiere seleccionar una herramienta que se adapte a las necesidades específicas y considerar sus costos de adquisición, configuración y posibles pagos recurrentes.

Con base en este análisis, el Business Case sustenta la continuidad del desarrollo de la aplicación como alternativa evaluada para el proyecto, dejando documentados los costos, beneficios y criterios utilizados para evaluar su viabilidad.